Business Blueprint (Negócio & Funcional)
Automação De Relatórios Operacionais Com Comentários Analíticos

Departamento: Gente Gestão e Reputação

Autor: Aloysio Coutinho

Data: 04/06/2026
Versão: 2.0 (Revisada)

Sumário

Blueprint – Agente de Inteligência Comercial	2

1. Informações Gerais	2

2. Sumário Executivo	2

3. Direcionamento Proposto	2

4. Resultados Esperados	2

5. Métricas de Acompanhamento	2

6. Fonte de Dados	3

7. Situação Atual (AS-IS)	3

Limitações observadas	3

8. Situação Proposta (TO-BE)	3

9. Escopo Funcional	3

9.1 Geração de Relatório	3

9.2 Regras de Seleção e Consolidação	4

9.3 Distribuição	4

9.4 Proteção de Conteúdo	4

9.5 Comentários Analíticos	4

10. Requisitos Funcionais (RF)	4

11. Requisitos Não Funcionais (RNF)	4

12. Segurança da Informação	5

13. Governança e Operação	5

14. Arquitetura Técnica (Resumo)	5

Componentes	6

15. Tratamento de Exceções	6

16. Critérios de Aceite	6

17. Premissas	6

18. Restrições	6

19. Evoluções Futuras	7

20. Modelo Comercial de Escopo	7

20.1 Escopo Base	7

20.2 Módulo Opcional de IA	7

# Blueprint – Agente de Inteligência Comercial

# 1. Informações Gerais

Cliente: Viação Cruzeiro do Sul

Objetivo: automatizar geração, proteção e distribuição de relatórios operacionais por filial, com comentários analíticos em linguagem executiva.

# 2. Sumário Executivo

A Viação Cruzeiro do Sul possui dados operacionais relevantes em ambiente de BI/TMS, porém a transformação desses dados em informação acionável exigia esforço manual, com baixa escala e atraso na disseminação para as unidades.

A solução proposta e implementada automatiza o ciclo completo de ingestão de CSV, consolidação por filial, cálculo de indicadores, montagem de PDF protegido, envio por e-mail e monitoramento.

A arquitetura suporta comentários analíticos humanizados por IA, mantendo fallback determinístico por regras de negócio para garantir continuidade operacional mesmo sem serviço de IA.

# 3. Direcionamento Proposto

Consumir dados CSV oficiais.

Consolidar informações por filial (chave de unidade emissora).

Calcular desempenho por período e por tipo de operação.

Gerar relatórios padronizados em PDF com tabelas analíticas.

Aplicar proteção de acesso ao anexo.

Distribuir por e-mail de forma rastreável.

Opcionalmente humanizar comentários com IA generativa.

# 4. Resultados Esperados

Cobertura analítica recorrente para 100% das filiais elegíveis.

Redução de esforço manual na preparação de relatórios.

Padronização de linguagem e formato para tomada de decisão.

Melhora no tempo de resposta comercial/operacional.

Aumento da confiabilidade e rastreabilidade do processo.

# 5. Métricas de Acompanhamento

Taxa de execução com sucesso do processamento agendado.

Tempo médio de execução por ciclo.

Taxa de envio de e-mails concluídos.

Volume de filiais processadas por execução.

Incidência de erros de dados (colunas ausentes, parsing inválido).

Volume de comentários gerados por IA versus fallback.

Quantidade de clientes sem contato identificados (quando aplicável).

# 6. Fonte de Dados

A solução utiliza arquivos CSV oriundos do BI/TMS, armazenados em Data Lake. São considerados arquivo de destinatários, arquivos operacionais de fonte para cálculos e arquivos de referência para mapeamentos de exibição.

# 7. Situação Atual (AS-IS)

O modelo anterior era predominantemente manual: extração e conferência de dados, análise por colaborador, montagem de conteúdo analítico e envio individual.

## Limitações observadas

Baixa escalabilidade.

Dependência de recurso humano especializado.

Variabilidade de formato e linguagem.

Risco de atraso e inconsistências.

# 8. Situação Proposta (TO-BE)

O modelo futuro e já em implantação é automatizado: ingestão por agendamento, cálculos por filial, geração de tabelas e comentários, montagem de PDF protegido, distribuição por e-mail e monitoramento contínuo.

# 9. Escopo Funcional

## 9.1 Geração de Relatório

Resumo operacional por período.

Detalhamento por tipo de frete e variações.

Análise por cliente pagador.

Tabela de clientes sem contato (+30 dias), quando dados disponíveis.

Comentários analíticos por seção.

## 9.2 Regras de Seleção e Consolidação

Chave principal de processamento por filial: unidade emissora.

Comparações entre períodos equivalentes.

Uso prioritário de campos do pagador para análises de cliente.

Tratamento de ausência de colunas por fallback de aliases.

Truncamento e ajuste visual para preservar legibilidade.

## 9.3 Distribuição

Envio automático do PDF por e-mail.

Destinatários definidos em base de cadastro.

Rastreabilidade de tentativa/sucesso/falha no envio.

## 9.4 Proteção de Conteúdo

PDF protegido por senha derivada do cadastro de CPF parcial.

Acesso condicionado ao destinatário correto.

Sem exposição de dados sensíveis no corpo do e-mail.

## 9.5 Comentários Analíticos

Modo padrão: comentário por regras de negócio.

Modo IA: comentário humanizado com Azure OpenAI.

Fallback automático para modo padrão em falha/indisponibilidade da IA.

# 10. Requisitos Funcionais (RF)

- RF-01: Consumir CSVs oficiais e validar estrutura mínima.

- RF-02: Consolidar dados por filial.

- RF-03: Calcular indicadores e variações entre períodos.

- RF-04: Gerar tabelas padronizadas no PDF.

- RF-05: Gerar comentários analíticos por seção.

- RF-06: Enviar relatório automaticamente por e-mail.

- RF-07: Proteger anexo PDF com senha operacional.

- RF-08: Registrar logs de processamento, envio e exceções.

- RF-09: Suportar fallback sem IA sem interromper o processo.

- RF-10: Permitir evolução de layout e campos por configuração.

# 11. Requisitos Não Funcionais (RNF)

- RNF-01: Escalabilidade para múltiplas filiais por execução.

- RNF-02: Tolerância a falhas de integração e envio.

- RNF-03: Rastreabilidade completa em logs e monitoramento.

- RNF-04: Fidelidade ao dado de origem.

- RNF-05: Segurança de acesso ao conteúdo distribuído.

- RNF-06: Clareza de leitura para público não técnico.

- RNF-07: Operação com e sem IA, sem indisponibilidade funcional.

# 12. Segurança da Informação

Dados de origem em armazenamento corporativo controlado.

Variáveis sensíveis em configuração segura do ambiente.

Relatórios enviados com proteção de abertura.

Destinatários e regras de envio auditáveis.

Acesso operacional por mínimo privilégio.

# 13. Governança e Operação

Checklist de execução diária.

Acompanhamento de logs e alertas.

Rotina de tratamento de falhas de envio.

Política de revisão de layout e regras de cálculo.

Trilha de mudanças em versionamento.

# 14. Arquitetura Técnica (Resumo)

Fluxo macro: BI/TMS exporta CSV -> Data Lake -> Function App processa -> PDF protegido -> envio por serviço de e-mail -> monitoramento e logs.

## Componentes

Camada de dados: Storage com Data Lake.

Camada de processamento: Function App Python.

Camada de inteligência: comentários determinísticos + IA opcional.

Camada de entrega: e-mail transacional.

Observabilidade: monitoramento de aplicação e logs.

# 15. Tratamento de Exceções

Falha de leitura de arquivo: log e continuidade controlada por filial.

Coluna ausente: fallback de aliases mantendo processamento quando possível.

Falha no envio de e-mail: retry e registro.

Falha da IA: fallback para comentário determinístico.

Falha crítica: alerta operacional e reprocessamento.

# 16. Critérios de Aceite

Relatório gerado para filiais válidas.

Tabelas obrigatórias renderizadas conforme layout aprovado.

E-mail enviado com anexo protegido.

Comentários analíticos presentes por seção.

Execução registrada com sucesso em monitoramento.

Fallback sem IA validado em teste controlado.

# 17. Premissas

Qualidade mínima dos CSVs de origem.

Cadastro de destinatários atualizado.

Disponibilidade de infraestrutura Azure.

Acesso autorizado às integrações necessárias.

Política de senha e comunicação definida com o cliente.

# 18. Restrições

Dependência de qualidade e consistência dos dados de origem.

Sem atualização em tempo real no modelo atual por lote.

Variações de layout podem exigir ajustes finos quando novas colunas forem adicionadas.

Disponibilidade de IA pode variar por quota e custo.

# 19. Evoluções Futuras

Multicanal de distribuição (ex.: WhatsApp corporativo).

Painel operacional de status e auditoria.

Classificação automática de risco por filial.

Recomendações prescritivas por segmento de cliente.

# 20. Modelo Comercial de Escopo

## 20.1 Escopo Base

Automação de ingestão, processamento e distribuição.

Geração de PDF analítico padronizado.

Proteção de acesso ao anexo.

Monitoramento e suporte operacional inicial.

## 20.2 Módulo Opcional de IA

Humanização de comentários analíticos.

Variação de estilo textual por público.

Ganhos de comunicação executiva sem alterar cálculos base.